UTNIA

Asistente informativo de la UTN Facultad Regional Tucumán

Documento de proyecto: Fase 1 y hoja de ruta en 10 fases

Alcance de la Fase 1: Departamento de Ingeniería en Sistemas de Información y carreras cortas (tecnicaturas).

Estado: Fase 1 en producción (https://utnia.netlify.app).

Fecha: 13 de octubre de 2026.

Autor: Mauro Villagra.

Contenido

1. Resumen	3

2. Fase 1: objetivo y alcance	3

2.1 Objetivo	3

2.2 Destinatarios	3

2.3 Qué responde	3

2.4 Fuera de alcance en la Fase 1	4

3. Funcionalidades de la Fase 1	4

4. Fuentes de información	4

5. Cómo funciona	5

5.1 Recorrido de una pregunta	5

5.2 Actualización de los datos	5

5.3 Tecnología	5

6. Seguridad y privacidad	6

7. Criterios de aceptación de la Fase 1	6

8. Riesgos y limitaciones	7

9. Hoja de ruta: 10 fases	7

9.1 Detalle de las fases siguientes	8

# 1. Resumen

UTNIA es un asistente conversacional que responde preguntas sobre la vida académica de la facultad usando solo información publicada por fuentes institucionales. Cada respuesta indica de dónde sale el dato, su fecha y si está confirmado o desactualizado, para que la persona pueda verificarlo.

La Fase 1 está dirigida a la comunidad de Ingeniería en Sistemas de Información y a las carreras cortas de la facultad. Responde consultas sobre la carrera, horarios de cursado, docentes, materias, tecnicaturas, ofertas laborales y novedades que publica el sitio del Departamento de Sistemas.

El proyecto está pensado para crecer hasta cubrir toda la facultad en 10 fases. Este documento describe en detalle la Fase 1 (qué hace, cómo funciona, de dónde toma los datos y cómo se protege) y plantea las nueve fases siguientes.

# 2. Fase 1: objetivo y alcance

## 2.1 Objetivo

Que estudiantes y docentes de Sistemas y de las tecnicaturas encuentren en un solo lugar, con una pregunta en lenguaje natural, información que hoy está repartida entre el sitio del departamento, PDFs de horarios, el Campus Virtual, SYSACAD y redes sociales.

## 2.2 Destinatarios

- Estudiantes y docentes de Ingeniería en Sistemas de Información.

- Estudiantes de las tecnicaturas universitarias: Programación, Mantenimiento Industrial, Mecatrónica, Higiene y Seguridad en el Trabajo, Logística y Energías Sustentables.

- El acceso requiere una cuenta con correo institucional (@alu.frt.utn.edu.ar o @doc.frt.utn.edu.ar).

## 2.3 Qué responde

| Tema | Ejemplos de preguntas |
| --- | --- |
| Consultas de Sistemas | ¿Cómo me anoto a las materias? ¿Qué es «¿Dónde Cursar?»? ¿Qué dice el diseño curricular? |
| Horarios | ¿Cuándo se dicta Análisis Matemático I? ¿Qué tiene la 2K03 los jueves? ¿Qué electivas hay en 4.º año a la noche? |
| Docentes | ¿Quién da Redes de Datos en la 4K02? ¿Qué materias da Moyano? |
| Materias | Materias de la Tecnicatura en Programación Materias de Mecatrónica |
| Carreras cortas | Lista de tecnicaturas Materias de Mantenimiento Industrial |
| Ofertas laborales | Oportunidades laborales ¿Hay búsquedas para estudiantes avanzados? |
| Novedades y becas | ¿Hay becas abiertas? ¿Cuándo cierra la convocatoria? |

## 2.4 Fuera de alcance en la Fase 1

- Datos personales de cada estudiante (notas, estado académico, inscripciones propias): requieren integración con SYSACAD.

- Información de las otras ingenierías y de áreas administrativas, salvo lo que aparezca en las fuentes generales.

- Realizar trámites desde el chat: UTNIA informa y deriva al sistema oficial que corresponde.

# 3. Funcionalidades de la Fase 1

| Funcionalidad | Descripción |
| --- | --- |
| Chat con fuentes | Respuesta breve en español, con citas numeradas que llevan a la publicación original, su fecha y su estado (confirmada, probable, desactualizada). |
| Horarios sin IA | Las preguntas de horarios se responden directamente con las grillas de los PDFs oficiales, sin pasar por la IA: no hay riesgo de que invente un horario. |
| Búsqueda flexible | Encuentra la información aunque la pregunta no use las mismas palabras que la fuente (búsqueda por significado), con errores de tipeo o con nombres abreviados. |
| Control de vigencia | Cada dato tiene fecha de vencimiento. Lo vencido se marca como desactualizado y las fechas que ya pasaron se avisan («la convocatoria cerró el 11/10»). |
| Votos y reportes | «No me sirvió» busca en otras fuentes; los usuarios pueden reportar datos incorrectos para que un moderador los revise. |
| Cuentas institucionales | Registro con código enviado al correo institucional, recuperación de contraseña y suspensión de cuentas. |
| Panel de administración | Gestión de fuentes, usuarios, sugerencias, horarios cargados a mano, métricas de uso y consumo de la base de datos. |
| Actualización automática | Cada 6 horas se revisan las fuentes y se guarda solo lo nuevo o modificado. |

# 4. Fuentes de información

UTNIA no inventa datos: solo responde con lo que publican estas fuentes. Cada fuente tiene un nivel de confianza que define el estado inicial de lo que aporta.

| Fuente | Qué aporta | Confianza |
| --- | --- | --- |
| Sitio de Sistemas FRT | Novedades, ofertas laborales, becas y avisos del departamento. | Alta (oficial) |
| PDFs del sitio de Sistemas | Horarios por año y comisión, diseño curricular, programas y planificaciones. | Alta (oficial) |
| Campus Virtual FRT | Carreras, tecnicaturas, materias (aulas virtuales) y docentes de cada aula. | Alta (oficial) |
| SYSACAD (avisos) | Avisos públicos de autogestión: inscripciones y plazos. | Alta (oficial) |
| Instagram institucionales | Publicaciones de UTN Tucumán, SAE e Ingeniería en Sistemas. | Alta / media |
| Canales de WhatsApp | Avisos reenviados por personas autorizadas. | Media |
| Mesas de examen (sitio no oficial) | Fechas de mesas mientras no haya una fuente oficial equivalente. | Baja (se aclara) |

Datos disponibles al 12/10/2026: 1.210 publicaciones vigentes, 118 documentos PDF, 2.152 bloques de horario de 97 materias en 39 comisiones, y 853 informaciones confirmadas.

# 5. Cómo funciona

## 5.1 Recorrido de una pregunta

- Saludos y ayuda se responden con textos fijos.

- Si es de horarios (materia, comisión, docente, día), se consulta la base de horarios y se arma la respuesta sin IA.

- Si no, se buscan los fragmentos de información más relevantes: primero por palabras y, cuando no alcanza, por significado.

- Un modelo de lenguaje redacta la respuesta usando solo esos fragmentos y citándolos. Si la información no está, responde «No encontré información institucional sobre eso».

- El sistema verifica las citas: una fuente que no existe se descarta, así nunca se muestra un enlace inventado.

## 5.2 Actualización de los datos

Un proceso automático recorre las fuentes cada 6 horas. Detecta lo nuevo por su contenido (no repite lo que ya tiene), clasifica cada publicación, calcula hasta cuándo está vigente y marca como desactualizado lo que venció.

## 5.3 Tecnología

| Pieza | Tecnología |
| --- | --- |
| Interfaz web | React + Vite + Tailwind, publicada en Netlify. |
| API | Python (FastAPI), publicada en Vercel. |
| Base de datos | PostgreSQL en Neon, con búsqueda de texto en español y pgvector para la búsqueda por significado. |
| Inteligencia artificial | Modelos gratuitos (Gemini, Groq, OpenRouter) con respaldo automático: si uno falla, responde otro. |
| Actualización | GitHub Actions cada 6 horas. |

Costo: la Fase 1 funciona con los planes gratuitos de cada servicio. El sistema mide el consumo de la base de datos y avisa antes de llegar al límite.

# 6. Seguridad y privacidad

- Acceso solo con correo institucional verificado por código.

- Sesiones con JWT: un token de acceso de 15 minutos y uno de renovación de 7 días, creados por una fábrica de tokens (patrón Factory) que valida tipo, emisor, destinatario y firma.

- Cerrar sesión o cambiar la contraseña invalida todos los tokens anteriores, en todos los dispositivos.

- Bloqueo de 15 minutos tras 5 intentos fallidos de contraseña, y el mismo mensaje de error exista o no la cuenta.

- Contraseñas guardadas con bcrypt; los códigos por correo vencen a los 15 minutos y tienen intentos limitados.

- Roles: Miembro (consulta), Moderador (revisa información y reportes) y Administrador (fuentes, usuarios y configuración), verificados en el servidor.

- Encabezados de seguridad en la web y la API (CSP, HSTS, protección contra iframes) y límite de consultas por minuto.

- El sistema no guarda datos académicos personales: solo el nombre, el correo y las conversaciones con el asistente.

# 7. Criterios de aceptación de la Fase 1

| Pregunta | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Materias de la Tecnicatura en Programación | Las 18 materias del Campus Virtual. |
| Materias de Mecatrónica / de Mantenimiento Industrial | La lista completa de cada tecnicatura (18 y 21 materias). |
| Lista de tecnicaturas | Las 6 tecnicaturas universitarias. |
| ¿Cuándo se dicta Análisis Matemático? | Horarios de Análisis Matemático I, por comisión. |
| Oportunidades laborales | Búsquedas vigentes con cómo postularse. |
| ¿Cómo me anoto a las materias? | Pasos de inscripción a cursado en SYSACAD. |
| Una convocatoria cuya fecha ya pasó | Aclara que ya cerró. |
| Una pregunta ajena a la facultad | «No encontré información institucional sobre eso». |

# 8. Riesgos y limitaciones

| Riesgo | Cómo se mitiga |
| --- | --- |
| Cupos de los planes gratuitos | Medición del consumo con aviso al 80 %, caché de respuestas y búsqueda que trae solo el texto necesario. |
| La IA redacta algo que la fuente no dice | Contexto limitado a las fuentes, citas verificadas y horarios respondidos sin IA. |
| Información desactualizada en las fuentes | Vigencia por fecha, estado visible en cada respuesta y reportes de los usuarios. |
| PDFs con formatos irregulares | Limpieza de nombres de materias y docentes; carga manual de horarios desde el panel. |
| Dependencia de sitios externos | Varias fuentes por tema y respaldo entre proveedores de IA. |

# 9. Hoja de ruta: 10 fases

Cada fase amplía la cobertura sin cambiar la base técnica: sumar un departamento es sumar sus fuentes y verificar las respuestas con preguntas de prueba. El orden prioriza primero la cantidad de personas alcanzadas y deja para el final lo que requiere acuerdos institucionales.

| Fase | Nombre | Alcance |
| --- | --- | --- |
| 1 | Sistemas y carreras cortas | Consultas de Sistemas, horarios, docentes, materias, tecnicaturas, ofertas y novedades. (En producción) |
| 2 | Consolidación y calidad | Batería de preguntas de prueba con medición automática de aciertos, métricas de consultas sin respuesta, calendario académico y mesas de examen desde fuentes oficiales. |
| 3 | Ingenierías de grado | Electrónica, Eléctrica, Mecánica y Civil: sitios, horarios, docentes y materias de cada departamento. |
| 4 | Ciencias Básicas, licenciaturas y posgrado | Área de Ciencias Básicas, ciclos de complementación curricular, maestrías, especializaciones y cursos de posgrado. |
| 5 | Trámites y áreas administrativas | Departamento Alumnos, SAE (becas y bienestar), Biblioteca y Bedelía: requisitos, formularios, plazos y contactos. |
| 6 | Personalización | Perfil con carrera y comisión, «mis horarios», avisos de mesas y convocatorias que le interesan a cada persona. |
| 7 | Nuevos canales | Aplicación instalable en el celular (PWA), notificaciones y asistente por WhatsApp o Telegram. |
| 8 | Integración institucional | Con convenio de la facultad: SYSACAD y Campus Virtual para consultas personales (inscripciones, correlativas, estado académico). |
| 9 | Herramientas para docentes y gestión | Publicación directa de avisos, preguntas frecuentes curadas y tablero de qué consulta la comunidad, para orientar la comunicación institucional. |
| 10 | Institucionalización | Infraestructura y mantenimiento a cargo de la facultad, accesibilidad, política de datos y réplica en otras regionales de la UTN. |

## 9.1 Detalle de las fases siguientes

Fase 2: Consolidación y calidad

- Conjunto de 100 preguntas reales con su respuesta correcta, evaluado automáticamente en cada cambio.

- Seguimiento de las preguntas que terminan en «No encontré» para detectar información faltante.

- Calendario académico y mesas de examen desde fuentes oficiales, reemplazando el sitio no oficial.

- Completar la búsqueda por significado en toda la base.

Fase 3: Ingenierías de grado

- Sumar los sitios y PDFs de horarios de Electrónica, Eléctrica, Mecánica y Civil.

- Adaptar la lectura de horarios a los formatos de cada departamento.

- Responder por carrera: la misma pregunta («¿cuándo se dicta Física I?») según la carrera de quien consulta.

Fase 4: Ciencias Básicas, licenciaturas y posgrado

- Materias comunes de Ciencias Básicas, que hoy comparten varias carreras.

- Licenciaturas de complementación, profesorado, maestrías y especializaciones.

Fase 5: Trámites y áreas administrativas

- Guías paso a paso de trámites frecuentes con enlaces a los formularios oficiales.

- Becas y beneficios de la SAE con sus fechas de convocatoria.

Fase 6: Personalización

- Perfil opcional con carrera, año y comisión para responder sin tener que aclararlo.

- Suscripción a avisos: nuevas mesas, cambios de horario, becas.

Fase 7: Nuevos canales

- Aplicación instalable (PWA) con notificaciones.

- Asistente en WhatsApp o Telegram con las mismas respuestas y fuentes.

Fase 8: Integración institucional

- Requiere convenio con la facultad y revisión de seguridad.

- Consultas personales: inscripciones, correlativas y estado académico, con permiso de cada estudiante.

Fase 9: Herramientas para docentes y gestión

- Docentes y áreas publican avisos directamente en UTNIA.

- Tablero con los temas más consultados y las dudas sin respuesta.

Fase 10: Institucionalización

- Infraestructura y mantenimiento propios de la facultad.

- Accesibilidad, política de datos y acuerdos de nivel de servicio.

- Posibilidad de replicar el sistema en otras facultades regionales.